BÉLA HOME v2

Fejlesztői és rendszerarchitekturális specifikáció

Hordozható, hangvezérelt háztartási és konyhai asszisztens

| Dokumentumverzió | 1.0 |
| --- | --- |
| Dátum | 2026. július 23. |
| Állapot | Fejlesztési alapdokumentum – jóváhagyott funkcionális hatókör |
| Kapcsolódó dokumentum | Béla Home v2 – Felhasználói és funkcionális dokumentáció |
| Célkörnyezet | HP / WSL2 jelenleg; Linux amd64 és ARM64 / Raspberry Pi cél |
| Elsődleges olvasók | BÉLA, Codex, fejlesztő, tesztelő, rendszerüzemeltető |

Dokumentumhasználati szabály Ez a dokumentum normatív fejlesztési alap. Új funkció, szolgáltató vagy architekturális eltérés csak külön döntés és dokumentált módosítás után kerülhet a megvalósításba. A mérföldköveket nem szabad összevonni pusztán a gyorsaság kedvéért.

# 0. Dokumentumirányítás, jelölések és változáskezelés

A specifikáció célja, hogy a jelenlegi gyors prototípusból fokozatosan, tesztelhetően és visszagörgethetően épüljön fel a Béla Home v2. A dokumentum nem egyszerű ötletlista: komponenseket, adatsémákat, API-szerződéseket, biztonsági szabályokat és mérföldkő-kapukat határoz meg.

## 0.1. Normatív kifejezések

| Jelölés | Jelentés |
| --- | --- |
| MUST / KELL | Kötelező követelmény. Nem tekinthető késznek a mérföldkő, ha nem teljesül. |
| MUST NOT / TILOS | Kifejezetten tiltott megoldás vagy viselkedés. |
| SHOULD / AJÁNLOTT | Erősen javasolt; eltéréshez dokumentált indok szükséges. |
| MAY / LEHET | Opcionális, a magfunkciót nem blokkolja. |
| P0 / P1 / P2 | Kritikus, fontos, illetve későbbi prioritás. |

## 0.2. Módosítási folyamat

1. Az igény vagy probléma bekerül a döntési naplóba rövid indoklással.

2. Meg kell jelölni, hogy érinti-e az adatmodellt, API-t, biztonságot, kompatibilitást vagy mérföldkő-sorrendet.

3. Architekturális változásnál külön ADR (Architecture Decision Record) készül.

4. A módosítás csak elfogadási feltétellel és tesztesettel együtt kerülhet fejlesztésbe.

5. A dokumentum verziószáma és változásjegyzéke frissül.

## 0.3. Tartalomjegyzék

| 1. Vezetői műszaki összefoglaló | 21. Receptkereső |
| --- | --- |
| 2. Hatókör, alapelvek és nem célok | 22. Tápérték- és makrómotor |
| 3. Kiinduló v1 állapot és migrációs stratégia | 23. Lépésenkénti főzési munkamenet |
| 4. Architekturális döntések | 24. YouTube, zene és reggeli briefing |
| 5. Célarchitektúra és komponensek | 25. Időjárás |
| 6. Technológiai stack | 26. PWA, offline és push |
| 7. Repository és kódszerkezet | 27. Adminisztrációs felület |
| 8. Konfiguráció és titokkezelés | 28. Biztonság és adatvédelem |
| 9. Adatmodell és SQLite séma | 29. Megfigyelhetőség, mentés és üzemeltetés |
| 10. API-szabvány és hibamodell | 30. Teljesítmény és erőforrás-keretek |
| 11. Hitelesítés, jogosultság és eszközpárosítás | 31. Tesztelési stratégia |
| 12. SSE, események és kliensállapot | 32. CI/CD és kiadási folyamat |
| 13. Scheduler, heartbeat és háttérfeladatok | 33. WSL2 és Raspberry Pi telepítés |
| 14. Hangkommunikáció | 34. Mérföldkövek és apró fejlesztési lépések |
| 15. AI-orchestráció és tool calling | 35. Kockázati nyilvántartás |
| 16. Tartós családi memória | 36. Definition of Done és végső elfogadás |
| 17. Faliújság, időzítők és emlékeztetők | A. API-katalógus |
| 18. Google Calendar | B. Eseménykatalógus |
| 19. Gmail | C. Job-katalógus |
| 20. Google Keep és bevásárlólista | D. Források és kutatási döntések |

# 1. Vezetői műszaki összefoglaló

A Béla Home v2 nem mikroservice-rendszer és nem a fő BÉLA másolata. Egy helyben futó, moduláris monolit, amely a háztartási állapotot, háttérfeladatokat és integrációkat önállóan kezeli. A tabletes webalkalmazás a kezelőfelület; a szerver az állapot és a megbízható végrehajtás forrása.

Fő döntés A v1 prototípus befagyasztandó és referenciaként megőrzendő. A v2 ugyanazon a WSL2 gépen, külön projektként és külön porton épül. Funkciónkénti migráció történik; nincs „egy hétvége alatt teljes átírás”.

| ARCH-001 MUST | Moduláris monolit Egyetlen telepíthető szerveralkalmazásban, világos modulhatárokkal kell megvalósítani a rendszert. Külső Redis, MongoDB vagy Kubernetes nem kerülhet az alapverzióba. |
| --- | --- |

| PORT-001 MUST | Platformfüggetlenség Az alkalmazásmag nem hivatkozhat WSL-, Windows- vagy fő-BÉLA-specifikus fájlutakra és folyamatokra. Linux amd64 és ARM64 környezetben azonos kóddal kell futnia. |
| --- | --- |

| STATE-001 MUST | Szerveroldali igazságforrás Memória, timer, emlékeztető, receptmunkamenet, shopping lista, integráció és beállítás szerveroldali SQLite-ban él. localStorage csak gyorsítótár lehet. |
| --- | --- |

| AI-001 MUST | Determinista műveletvégrehajtás Az LLM nem hajthat végre közvetlenül műveletet és nem írhat nyers JSON alapján kliensoldali mellékhatást. Tool call → szervervalidáció → jogosultság → tranzakció → technikai visszaigazolás sorrend kötelező. |
| --- | --- |

| VOICE-001 MUST | Hang elsődleges prioritása A fejlesztési sorrendben a stabil magyar hangkommunikáció megelőzi a látványos extra funkciókat. |
| --- | --- |

## 1.1. Ajánlott magas szintű stack

| Réteg | Ajánlott technológia | Indok |
| --- | --- | --- |
| Backend | Node.js 24 LTS + TypeScript strict + Fastify 5 | A jelenlegi Node-környezethez közel marad; Fastify sémakezelése és naplózása alkalmas moduláris API-ra. |
| Frontend | React + TypeScript + Vite + PWA | A komplex admin, élő kártyák és állapotgépek karbantarthatóbbak komponensalapon. |
| Adatbázis | SQLite 3 + Drizzle ORM + migrációk | Egy fájl, tranzakció, Raspberry Pi-kompatibilitás, nincs külön DB-szerver. |
| Valós idejű UI | SSE + REST; hanghoz WebRTC | SSE egyszerű és megbízható szerver→kliens frissítésre; WebRTC alacsony késleltetésű hangra. |
| Háttérmunka | Saját SQLite-alapú job runner + idempotens worker | Nem kell Redis; egyháztartásos környezetben elegendő és újraindításbiztos. |
| Keresés | Brave Search adapter + engedélyezett domainek | A Google Custom Search új ügyfeleknek lezárt; a provider interfész cserélhető marad. [S24][S25] |
| Tápérték | USDA FoodData Central API + cache | Hivatalos, REST API, közkinccsé tett adatok; magyar normalizáció külön rétegben. [S22][S23] |

# 2. Hatókör, alapelvek és nem célok

A rendszer fő szerepe: hangvezérelt családi faliújság, napi asszisztens és forrásalapú főzési segéd. A hatókör tudatos korlátozása fontosabb, mint a funkciók számának növelése.

## 2.1. Kötelező funkcionális területek

Természetes magyar hangkommunikáció: push-to-talk → VAD → Realtime fokozatos bevezetés; megszakítható válasz.

Tartós családi memória: megtekinthető, kézzel szerkeszthető, visszavonható, forrással és módosítási előzménnyel.

Faliújság: naptár, emlékeztető, timer, családi üzenet, időjárás és napi állapot.

Google-integrációk: Calendar és Gmail közvetlen OAuth kapcsolattal; Keep képességfüggő exporttal.

Receptmód: csak ellenőrzött külső receptek, 3–6 variáció, megadott alapanyagok alapján.

Tápérték: teljes és adagonkénti kcal, fehérje, szénhidrát, zsír; bizonytalanság jelölése.

Főzési munkamenet: lépésenkénti hangos vezérlés, szerveroldali folytathatóság és timerkapcsolat.

Szórakozás: valódi YouTube-keresés, beszélgetés, AC/DC háttérzene a briefing alatt.

Hordozhatóság: jelenlegi WSL2 használat, későbbi Raspberry Pi / mini PC telepítés.

## 2.2. Kizárt funkciók

Vonalkódolvasó és teljes hűtőkészlet-nyilvántartás.

Notion-export, általános vállalati workflow és Kanban.

Okosotthon-platform és eszközvezérlés.

Kényszerített profilválasztó minden beszélgetés előtt.

AI által kitalált recept, link, mennyiség vagy tápérték.

Claude vagy DeepSeek hanglánc az alapverzióban; a szolgáltatói absztrakció maradhat, implementáció nem prioritás.

ElevenLabs hangklónozás a stabil rendszer előtt; csak utolsó fázis.

Többháztartásos SaaS, licencelés, központi felhős admin az otthoni pilot előtt.

Termékhatár A „háztartási asszisztens” nem jelent korlátlan rendszerhozzáférést. Fájltörlés, kódfuttatás, pénzügyi művelet, vásárlás és önálló külső művelet tiltott.

# 3. Kiinduló v1 állapot és migrációs stratégia

A jelenlegi v1 értékes prototípus: igazolta a felületet és az igényeket, de a localStorage, megosztott JSON-fájlok, egyfájlos frontend, informális heartbeat és hitelesítés nélküli LAN API nem alkalmas végleges alapnak. [I02]

| v1 elem | v2 döntés | Migráció |
| --- | --- | --- |
| public/index.html (~1700 sor) | Komponensalapú React alkalmazás | A dizájn és UX minták újrahasznosíthatók; a globális JS nem másolandó át egyben. |
| server.js (~550 sor) | Moduláris Fastify backend | Az integrációs részletek referenciaértékűek, de útvonalanként új szerződéssel kerülnek át. |
| localStorage shopping/timers/chat | SQLite szerveroldali állapot | Egyszeri export/import segéd; localStorage csak cache. |
| store/kitchen-*.json | SQLite táblák + migráció | Import előtt felülvizsgálat, duplikáció- és kitalált adat-szűrés. |
| fő BÉLA heartbeat | saját scheduler és közvetlen API-k | A fő BÉLA csak opcionális connector marad. |
| plain HTTP, LAN auth nélkül | HTTPS + eszközpárosítás + admin session | A v2 már az első használható kiadás előtt védi a módosító végpontokat. |
| nyers modell-JSON a kliensnek | szerveroldali tool schema + domain command | Nincs kliensoldali AI-mellékhatás. |

## 3.1. Párhuzamos v1/v2 működés

Javasolt átmeneti topológia

Béla Home v1: http://<host>:3421 # csak kritikus javítás Béla Home v2: https://bela-home.local:3422 Adatirány: v1 export -> ellenőrzött migráció -> v2 SQLite v2 adat soha nem szinkronizál vissza automatikusan a v1-be.

A v1 kapjon Git taget és írásvédett biztonsági mentést.

A v2 első mérföldkövei alatt a v1 tovább használható.

Funkciónként legyen cutover checklist és visszaállítási pont.

A végső átállás után a v1 legalább 30 napig read-only archívként maradjon meg.

# 4. Architekturális döntések (ADR összefoglaló)

| ADR | Döntés | Indok | Állapot |
| --- | --- | --- | --- |
| ADR-001 | Moduláris monolit | Kisebb üzemeltetési teher, egyetlen háztartás, Raspberry Pi erőforráskeret. | Elfogadva |
| ADR-002 | SQLite mint elsődleges adatbázis | Tranzakciós, hordozható, egyfájlos backup, nincs külön szolgáltatás. | Elfogadva |
| ADR-003 | SSE az alkalmazásfrissítésekhez | Egyirányú szerver→kliens eseményekre egyszerűbb a WebSocketnél. [S18] | Elfogadva |
| ADR-004 | WebRTC a Realtime hanghoz | Alacsony késleltetés, böngészős audio, natív echo cancellation. [S01][S02] | Elfogadva |
| ADR-005 | OpenAI az elsődleges hang- és AI-szolgáltató | Egy szolgáltatóval kevesebb késleltetés és hibapont; modellek konfigurálhatók. | Elfogadva |
| ADR-006 | Saját persistent job runner | Redis nélküli újraindításbiztos háttérmunka. | Elfogadva |
| ADR-007 | Közvetlen Google OAuth | Calendar/Gmail nem függhet a fő BÉLA heartbeatjétől. [S06–S14] | Elfogadva |
| ADR-008 | Keep adapter + fallback | A Keep API vállalati fókuszú; személyes Gmailnél share/clipboard fallback kötelező. [S15–S17] | Elfogadva |
| ADR-009 | Forrásalapú recept | Nincs generatív recept; JSON-LD Recipe kinyerés és ellenőrzött link. [S26] | Elfogadva |
| ADR-010 | LLM csak orchestrátor | Strict tool schema, szervervalidáció, idempotens command. [S05] | Elfogadva |

# 5. Célarchitektúra és komponenshatárok

A komponensek ugyanabban a szerverfolyamatban indulhatnak, de csak publikus interfészen keresztül kommunikálhatnak. Közvetlen adatbázis-hozzáférés a saját repository-rétegen kívül tilos.

| Komponens | Felelősség |
| --- | --- |
| API Gateway | HTTP route-ok, auth, rate limit, request ID, hibamodell; üzleti logika nélkül. |
| Assistant Orchestrator | Beszélgetési kontextus, tool-katalógus, megerősítési politika, modelladapter. |
| Voice Module | STT/TTS fallback, Realtime session broker, voice state, barge-in események. |
| Household Module | Tagok, beállítások, faliújság, családi üzenetek. |
| Memory Module | Tartós tények, javaslat/confirm workflow, revízió és keresés. |
| Reminder/Timer Module | Persistens állapot, ütemezés, occurrence és értesítés. |
| Google Module | OAuth tokenek, Calendar sync, Gmail draft/send, Keep capability check. |
| Recipe Module | Keresőadapterek, fetch/extract, normalizálás, rangsorolás, cache. |
| Nutrition Module | FDC mapping, egységkonverzió, számítás, bizonytalanság. |
| Cooking Session Module | Kiválasztott recept, lépésállapot, timerkapcsolat és folytatás. |
| Event Hub | Domain event → transactional outbox → SSE/Web Push. |
| Scheduler | Job claim, lease, retry, dead-letter és rendszeres feladatok. |
| Admin Module | Konfiguráció, integrációs státusz, eszközök, mentés, audit. |

| BOUND-001 MUST NOT | Komponenshatár Más modul tábláját közvetlen SQL-lel módosítani tilos. Minden írás domain service-en keresztül történik. |
| --- | --- |

| EVENT-001 MUST | Transactional outbox Állapotváltozás és eseményközlés ugyanazon SQLite-tranzakcióban legyen rögzítve, hogy újraindításkor se vesszen el kliensfrissítés. |
| --- | --- |

# 6. Technológiai stack és kompatibilitási szabályok

| Terület | Választás | Szabály |
| --- | --- | --- |
| Runtime | Node.js 24 LTS | A pontos patch verzió .nvmrc-ben és engines mezőben rögzítendő. |
| Nyelv | TypeScript, strict=true | noImplicitAny, exactOptionalPropertyTypes, noUncheckedIndexedAccess bekapcsolva. |
| Backend | Fastify 5 | Route schema, pino log, plugin struktúra, /api/v1 prefix. |
| Validáció | Zod + generált OpenAPI | Ugyanaz a schema használható backendben és kliensben; LLM tool argumentum is ezen validálandó. |
| DB | SQLite WAL mode + Drizzle ORM | Foreign key ON, busy_timeout, migráció minden sémafrissítéshez. |
| Frontend | React + Vite + TypeScript | Komponenshatárok, route guard, responsive tablet UI. |
| Állapot | TanStack Query + kis UI store | Szerverállapot nem duplikálható tartósan kliens store-ban. |
| PWA | Manifest + Service Worker | Offline shell, push, verziózott cache; kritikus művelet nem csak SW timer. |
| Teszt | Vitest + Playwright | API Fastify inject, browser/device E2E, fixtures. |
| Kódminőség | ESLint + Prettier + typecheck | CI-ben kötelező; warning nem maradhat P0 modulban. |

Verziószabály A dokumentum major verziókat jelöl. A fejlesztés kezdetén a kompatibilis legfrissebb patch verziókat kell kiválasztani, majd package-lock.json-ban rögzíteni. Automatikus major frissítés tilos.

# 7. Repository- és kódszerkezet

Javasolt npm workspaces struktúra

bela-home-v2/ ├── apps/ │ ├── api/ # Fastify szerver │ │ └── src/ │ │ ├── app.ts │ │ ├── config/ │ │ ├── modules/ │ │ │ ├── auth/ │ │ │ ├── voice/ │ │ │ ├── assistant/ │ │ │ ├── memory/ │ │ │ ├── reminders/ │ │ │ ├── google/ │ │ │ ├── recipes/ │ │ │ └── admin/ │ │ ├── infrastructure/ │ │ │ ├── database/ │ │ │ ├── jobs/ │ │ │ ├── events/ │ │ │ └── crypto/ │ │ └── main.ts │ └── web/ # React PWA │ └── src/ │ ├── app/ │ ├── features/ │ ├── components/ │ ├── api/ │ └── service-worker/ ├── packages/ │ ├── contracts/ # Zod sémák és API típusok │ ├── domain/ # közös domain típusok │ └── test-fixtures/ ├── migrations/ ├── deploy/ │ ├── wsl/ │ ├── raspberry-pi/ │ └── docker/ ├── docs/ ├── package.json ├── package-lock.json ├── .env.example └── README.md

| CODE-001 SHOULD | Fájlméret és felelősség Új 500+ soros „mindent tudó” modul nem fogadható el. Egy fájl egy jól körülhatárolt felelősséget kapjon; kivételt dokumentálni kell. |
| --- | --- |

| CONTRACT-001 MUST | Megosztott szerződések Kliens és szerver request/response sémái a packages/contracts csomagból származzanak; kézzel duplikált interfész tilos. |
| --- | --- |

# 8. Konfiguráció, titkok és feature flag-ek

.env.example – titkok nélkül

NODE_ENV=development PORT=3422 PUBLIC_BASE_URL=https://bela-home.local:3422 DATA_DIR=./data TIMEZONE=Europe/Budapest DEFAULT_LOCALE=hu-HU MASTER_KEY_FILE=./data/secrets/master.key OPENAI_API_KEY=... OPENAI_TEXT_MODEL=gpt-4o OPENAI_TRANSCRIBE_MODEL=gpt-4o-transcribe OPENAI_TTS_MODEL=gpt-4o-mini-tts OPENAI_REALTIME_MODEL=gpt-realtime BRAVE_SEARCH_API_KEY=... USDA_FDC_API_KEY=... GOOGLE_CLIENT_ID=... GOOGLE_CLIENT_SECRET=... FEATURE_REALTIME_VOICE=false FEATURE_KEEP_API=false FEATURE_ELEVENLABS=false

A `.env` nem kerülhet verziókezelésbe; az `.env.example` csak kulcsneveket tartalmaz.

A Google refresh token, API token és párosítási titok AES-256-GCM titkosítva tárolandó.

A master key külön fájlban, 0600 jogosultsággal vagy platform secret store-ban legyen.

Az admin felület csak „beállítva / nincs beállítva / utolsó ellenőrzés” állapotot mutat; teljes titkot soha.

Feature flag nélkül kísérleti funkció nem kapcsolható be az alap UI-ban.

| SECRET-001 MUST NOT | Titok kliensre juttatása Hosszú életű OpenAI-, Google-, Brave-, USDA- vagy ElevenLabs-kulcs nem kerülhet böngészőbe, localStorage-ba vagy logba. |
| --- | --- |

# 9. Adatmodell és SQLite séma

Az adatmodell célja nem vállalati túltervezés, hanem a több eszközön egységes, újraindításbiztos és auditálható háztartási állapot. A táblák UUIDv7 vagy ULID azonosítót használjanak; Date.now() alapú ID tilos.

| Tábla | Fő mezők | Szerep |
| --- | --- | --- |
| households | id, name, timezone, locale, created_at | Egy telepítésben kezdetben egy aktív háztartás. |
| household_members | id, household_id, display_name, role, active | Személyhez kötött preferenciákhoz; nem kötelező mindig profilt választani. |
| settings | scope, scope_id, key, value_json, updated_at | Nem titkos konfiguráció; típusos kulcskatalógus. |
| devices | id, name, type, paired_at, last_seen_at, revoked_at | Tablet/telefon párosítás és push állapot. |
| sessions | id_hash, actor_type, actor_id, expires_at | Admin és eszköz session; nyers token nem tárolható. |
| integrations | provider, account_label, status, config_json, encrypted_tokens | OpenAI/Google/Search/Nutrition kapcsolatok. |
| memory_facts | id, subject_type, subject_id, category, value_json, status, source, confirmed_at | Szerkeszthető tartós családi memória. |
| memory_revisions | memory_id, old_value, new_value, actor, changed_at | Minden módosítás auditja és visszaállíthatósága. |
| conversations | id, device_id, member_id, status, summary, last_activity_at | Beszélgetési munkamenet. |
| messages | conversation_id, role, content, transcript, tool_refs, created_at | Utolsó üzenetek és összefoglalás. |
| reminders | id, text, schedule_type, schedule_json, status, owner_id | Egyszeri/ismétlődő emlékeztető definíció. |
| reminder_occurrences | reminder_id, due_at, state, delivered_at, acknowledged_at | Konkrét esedékességek. |
| timers | id, label, started_at, end_at, state, acknowledged_at | Persistens konyhai időzítő. |
| shopping_lists | id, name, status, keep_note_id | Alapértelmezett bevásárlólista. |
| shopping_items | list_id, text, normalized_name, quantity, unit, checked | Eszközök között azonnal szinkronizált tételek. |
| recipe_searches | id, input_json, status, created_at | Keresési munkamenet és paraméterek. |
| recipe_candidates | search_id, source_id, canonical_url, extracted_json, score, validation_state | 3–6 valódi receptjelölt. |
| ingredient_mappings | normalized_name, fdc_id, confidence, reviewed | Magyar alapanyag → tápanyag rekord mapping. |
| nutrition_calculations | recipe_candidate_id, inputs_json, totals_json, confidence, calculated_at | Reprodukálható makrószámítás. |
| cooking_sessions | id, recipe_candidate_id, servings, current_step, state, overrides_json | Folytatható főzési munkamenet. |
| jobs | id, type, run_at, status, attempts, lease_until, payload_json | Persistens háttérfeladat. |
| outbox_events | id, type, aggregate_id, payload_json, created_at, published_at | Tranzakciós eseményközlés. |
| notifications | id, channel, target, payload_json, state, sent_at | Push/hang/email kézbesítés. |
| audit_log | actor, action, entity_type, entity_id, details_json, created_at | Biztonsági és admin audit. |

## 9.1. SQLite üzemmód és integritás

PRAGMA journal_mode=WAL; PRAGMA foreign_keys=ON; PRAGMA busy_timeout=5000.

Minden többlépéses domain művelet egy tranzakcióban fut.

Migráció sorszámozott, előre és – ahol biztonságos – visszafelé scriptet tartalmaz.

Adatbázisindításkor sémaellenőrzés; ismeretlen újabb séma esetén a szerver nem indul írható módban.

Napi online backup SQLite backup API-val vagy konzisztens checkpoint után készül.

| DB-001 MUST | Nincs automatikus destruktív migráció Oszlop/tábla törlés csak külön mentés, ellenőrzés és jóváhagyott migráció után történhet. |
| --- | --- |

# 10. API-szabvány, verziózás és hibamodell

API alapkonvenció

GET /api/v1/health POST /api/v1/auth/pairing/start POST /api/v1/auth/pairing/claim GET /api/v1/bootstrap GET /api/v1/events # SSE POST /api/v1/assistant/turns POST /api/v1/voice/transcriptions POST /api/v1/voice/speech POST /api/v1/voice/realtime/session ...

Minden publikus route `/api/v1` alatt fut.

JSON request maximum alapértelmezésben 1 MB; audio külön multipart vagy stream útvonalon.

Minden válasz `X-Request-Id` azonosítót kap; a kliens hibajelentésben ezt mutatja.

Idempotens író route támogat `Idempotency-Key` fejlécet.

Időpontok UTC ISO-8601 formában tárolandók; UI a háztartás időzónájára konvertál.

Személyes adatok nem kerülhetnek URL query paraméterbe, ha body/header használható.

Egységes hibaformátum

{ "error": { "code": "CALENDAR_CONFIRMATION_REQUIRED", "message": "Az esemény időpontja nem egyértelmű.", "retryable": false, "requestId": "01J...", "details": { "candidates": ["2026-07-24T10:00:00+02:00"] } } }

| HTTP | Használat |
| --- | --- |
| 200/201 | Sikeres olvasás/létrehozás. |
| 202 | Háttérben folytatódó, lekérdezhető művelet. |
| 204 | Sikeres törlés válaszbody nélkül. |
| 400 | Séma- vagy üzleti validációs hiba. |
| 401/403 | Nincs session / nincs jogosultság. |
| 404 | Nem található vagy nem hozzáférhető. |
| 409 | Idempotencia, verzióütközés, aktív állapotkonfliktus. |
| 422 | Értelmezett, de nem végrehajtható kérés. |
| 429 | Rate limit. |
| 502/503/504 | Külső szolgáltatás vagy timeout; retryable jelzéssel. |

# 11. Hitelesítés, jogosultság és eszközpárosítás

A helyi hálózat nem tekinthető biztonsági határnak. A konyhai kliens korlátozott eszközsessiont kap; az admin felület külön admin sessiont igényel.

| Szerep | Jogosultság |
| --- | --- |
| Admin | Minden beállítás, memória, integráció, eszköz, mentés és audit. |
| Háztartási eszköz | Chat, voice, faliújság, recept, timer, reminder, shopping; admin és titkok nélkül. |
| Gyerek/vendég mód | Olvasás, timer, időjárás, receptkeresés; Gmail send, memóriaírás és naptármódosítás korlátozott. |
| Main Béla connector | Opcionális gépi token, szűk belső API scope-okkal. |

## 11.1. Párosítási folyamat

1. Admin a szerveren vagy már párosított admin eszközön 10 perces egyszer használatos kódot generál.

2. Az új tablet megadja a kódot és saját eszköznevet küld.

3. A szerver hosszú véletlen session tokent ad; csak hash kerül adatbázisba.

4. A session HttpOnly, Secure, SameSite=Strict cookie-ban vagy PWA biztonságos tokenstore-ban él.

5. Az admin oldalon bármely eszköz azonnal visszavonható.

| AUTH-001 MUST | Adminjelszó Adminjelszó Node crypto.scrypt használatával sózva és költségparaméterrel tárolandó. Egyszerű SHA hash tilos. |
| --- | --- |

| AUTH-002 MUST | CSRF Cookie-alapú író route-ok origin ellenőrzést és CSRF tokent igényelnek. |
| --- | --- |

# 12. SSE, eseményközpont és kliensállapot

A kliens induláskor `GET /api/v1/bootstrap` snapshotot kér.

Ezután `EventSource` kapcsolatot nyit `/api/v1/events` útvonalra. SSE lehetővé teszi, hogy a szerver oldalfrissítés nélkül küldjön új adatot. [S18]

Minden esemény kap monoton event ID-t és `stateVersion` értéket.

Újracsatlakozáskor a kliens `Last-Event-ID` alapján kérhet pótlást; ha a rés túl nagy, teljes bootstrap történik.

A komponensek csak saját slice-ukat frissítik; aktív hang vagy receptmunkamenet nem nullázódhat.

SSE eseményformátum

event: calendar.updated id: 18452 data: { "stateVersion": 931, "calendarId": "primary", "changedEventIds": ["gcal_abc"] } # heartbeat komment 15 másodpercenként : keep-alive

| SSE-001 MUST | Outbox publikálás SSE esemény csak outbox rekordból publikálható. A sikeres kiküldés után `published_at` frissül. |
| --- | --- |

# 13. Scheduler, „heartbeat” és háttérfeladatok

A független Béla Home-nak saját életciklus kell, de ez nem percenkénti LLM-hívás. A heartbeat determinisztikus scheduler, amely esedékességet, szinkront, retry-t és karbantartást végez.

| Feladat | Stratégia | Cél |
| --- | --- | --- |
| Timer dispatch | Következő end_at alapján in-memory timeout + 5 mp recovery sweep | Aktív kliensnél ±1 mp pontosság, restart után helyreállítás. |
| Reminder occurrence | 5–15 mp sweep | Esedékes occurrence létrehozása/kézbesítése. |
| Calendar incremental sync | 120 mp, syncToken | Napközbeni külső változás felismerése. [S10] |
| Google push channel renew | lejárat előtt | Későbbi publikus webhook módban; helyi-only telepítésnél polling. |
| Briefing generation | naponta 07:30 helyi idő | Időjárás + naptár + reminder + TTS cache. |
| Backup | naponta 03:00 | DB + konfiguráció + checksum. |
| Outbox publish | 1 mp vagy eseményjel | SSE/Web Push események kézbesítése. |
| Dead job retry | exponenciális backoff | Külső API átmeneti hibák. |
| Cleanup | naponta | lejárt session, cache, ideiglenes audio, régi log meta. |

## 13.1. Job állapotgép

Persistens job lifecycle

pending -> running -> succeeded ¦-> retry_wait -> pending ¦-> dead_letter Claim feltétel: status IN ('pending','retry_wait') AND run_at <= now AND (lease_until IS NULL OR lease_until < now)

Minden job típus idempotens vagy idempotency key-t használ.

A worker lease időt kap; process crash után másik ciklus visszaveheti.

Retry csak átmeneti hibára történik; validációs hiba azonnal dead-letter.

Admin oldalon látható a sikertelen job, hiba, próbálkozások és „újrapróbálás” gomb.

# 14. Hangkommunikáció – elsődleges termékfunkció

A hangmodul két szinten készül: először diagnosztizálható STT→text model→TTS pipeline, majd OpenAI Realtime/WebRTC. Az első szint fallbackként a Realtime után is megmarad.

## 14.1. Voice Stage A – stabil, turn-based pipeline

Fallback és diagnosztikai pipeline

MediaRecorder / Web Audio -> VAD és max. felvételi idő -> POST /voice/transcriptions -> gpt-4o-transcribe (hu, glossary prompt) [S03] -> Assistant Orchestrator / strict tools -> gpt-4o-mini-tts stream [S04] -> kliens AudioContext lejátszás

VAD 1,2–1,8 mp csend után zárja a turnt; adminban állítható.

Felvételi maximum alapérték 45 mp; hosszabb diktálás külön mód.

STT timeout 15 mp, egy retry csak hálózati/5xx hibára.

Az átirat mindig megjelenik, és egy érintéssel javítható újrafeldolgozás előtt.

TTS rövid, természetes magyar választ mond; hosszú tartalom képernyőn jelenik meg.

## 14.2. Voice Stage B – Realtime/WebRTC

A `gpt-realtime` modell valós idejű audio be- és kimenetet támogat WebRTC, WebSocket vagy SIP kapcsolaton. [S01]

A böngésző soha nem kap hosszú életű OpenAI API kulcsot. A backend rövid életű sessiont/call handshake-et hoz létre az aktuális OpenAI szerződés szerint. [S02]

A data channel eseményeit a kliens csak továbbítja; tool végrehajtás a backendben történik.

Barge-in esetén az aktuális TTS azonnal leáll, a szerver session state-je frissül.

WebRTC audio constraints: echoCancellation, noiseSuppression és autoGainControl képességdetektálással.

Realtime hibánál automatikus fallback Stage A-ra, a felhasználó egy rövid jelzést kap.

| VOICE-010 MUST | Saját válasz visszahallása A rendszer nem indíthat új turnt a saját TTS hangjára. Realtime AEC, TTS alatti wake pause és szerveroldali turn state együtt kötelező. |
| --- | --- |

| VOICE-011 MUST | iPad kompatibilitás A push-to-talk és aktív beszélgetési mód iPad Air Safari/PWA környezetben is működjön. A wake word nem blokkolhatja az MVP elfogadását. |
| --- | --- |

## 14.3. Hangminőségi mérőszámok

| Metrika | Cél |
| --- | --- |
| Magyar átirat pontosság | 20 előre definiált konyhai mondatból legalább 18 tartalmilag helyes csendes környezetben; legalább 16 elszívó mellett. |
| Turn latency – Stage A | beszédvég → első lejátszott hang p50 < 3,0 mp, p95 < 6,0 mp. |
| Turn latency – Realtime | beszédvég → első hang p50 < 1,5 mp, p95 < 3,0 mp. |
| Barge-in | közbeszólástól a TTS leállásáig < 350 ms célérték. |
| Helyreállás | hálózati hiba után UI < 2 mp alatt visszatér használható állapotba. |

# 15. AI-orchestráció, promptok és tool calling

A modell feladata az értelmezés és a természetes válasz. A valós adatok és műveletek tulajdonosa a domain modul. A Realtime modell támogat function callingot, de structured outputs nem minden realtime útvonalon érhető el; ezért a backend validáció kötelező. [S01][S05]

| Tool | Mellékhatás | Megerősítés |
| --- | --- | --- |
| weather.get | nincs | nem kell |
| calendar.list | nincs | nem kell |
| calendar.create | külső írás | kell, ha dátum/címzett/ismétlődés nem teljesen egyértelmű |
| reminder.create | helyi írás | rövid visszaolvasás; explicit parancsnál nincs külön gomb |
| timer.create | helyi írás | nincs, azonnali visszajelzés |
| shopping.add | helyi írás | nincs |
| memory.propose | nincs közvetlen írás | mindig megerősítés vagy admin kézi mentés |
| gmail.createDraft | külső piszkozat | nincs, de címzett visszaolvasása |
| gmail.send | külső küldés | mindig explicit „küldd el” és engedélyezett címzett/prompt |
| recipe.search | külső olvasás | nincs |
| youtube.search | külső olvasás | nincs |

Tool schema példa

{ "name": "timer.create", "description": "Persistens háztartási időzítőt hoz létre.", "strict": true, "parameters": { "type": "object", "properties": { "durationSeconds": {"type": "integer", "minimum": 1, "maximum": 86400}, "label": {"type": "string", "minLength": 1, "maxLength": 80} }, "required": ["durationSeconds", "label"], "additionalProperties": false } }

A tool schema a contracts csomagból generálódik és a backend ugyanazzal a sémával validál.

A modell prompt nem tartalmazhat nyers OAuth tokent vagy API kulcsot.

A modell nem kaphat teljes családi memóriát minden turnben; csak releváns, jogosult tényeket.

A promptok verziózva legyenek `prompt_versions` vagy kódban konstans azonosítóval; logban csak verzió és tokenmennyiség jelenjen meg.

Költségkeret és modellnév adminból konfigurálható, de csak támogatott allowlist értékekkel.

# 16. Tartós családi memória

A memória nem „profilkitalálás”. Strukturált, látható és szerkeszthető ténykészlet, amely háztartásra vagy személyre vonatkozhat. A felhasználó kézzel hozzáadhat, módosíthat vagy törölhet minden elemet.

| Mező | Leírás |
| --- | --- |
| subject_type | household vagy member. |
| subject_id | háztartás/tag azonosító. |
| category | food_like, food_dislike, ingredient_like, ingredient_avoid, allergy, diet, routine, preference, note. |
| value_json | típusos tartalom; például ingredient és strength. |
| status | proposed, confirmed, archived. |
| source | manual_admin, conversation_confirmed, imported_v1. |
| confidence | csak javaslatnál; megerősített tény nem pontszámként kezelendő. |
| valid_from / valid_to | időben változó preferenciákhoz. |
| created_by / updated_by | audit. |

Memóriarekord példa

{ "subjectType": "household", "category": "ingredient_avoid", "value": {"ingredient": "gomba", "reason": "nem szeretik"}, "status": "confirmed", "source": "manual_admin" }

Beszélgetésből a modell csak `memory.propose` javaslatot tehet.

Allergia, diéta és egészségre ható adat csak explicit admin mentéssel vagy egyértelmű megerősítéssel kerülhet be.

A „Mit tud rólunk Béla?” adminoldal kategória, személy, forrás és státusz szerint szűrhető.

Minden módosítás revision rekordot hoz létre; legalább 30 napig visszaállítható.

A chat retrieval első körben strukturált SQL-szűrés; vektoradatbázis nem szükséges.

Beszélgetési memória: utolsó N turn + szerveroldali összefoglaló; érzékeny üzenet retenció konfigurálható.

| MEM-001 MUST NOT | Kitalált adat tiltása Importált vagy modell által javasolt allergia/diéta nem válhat confirmed állapotúvá automatikusan. |
| --- | --- |

# 17. Faliújság, időzítők és emlékeztetők

## 17.1. Faliújság snapshot

A `bootstrap` válasz tartalmazza a következő naptáreseményt, aktív timereket, mai emlékeztetőket, shopping összesítést, időjárást és aktív cooking sessiont.

A UI napszak szerint hangsúlyozhat, de elemet nem rejthet el teljesen admin beállítás nélkül.

A szerver minden változást SSE eseménnyel küld; a kliens nem pollolhat 60 másodpercenként teljes állapotot.

## 17.2. Timer követelmények

Timer szerveroldali `end_at` időponttal készül; a kliens csak visszaszámol.

Több párhuzamos timer, címke, pause/resume opcionális; pause esetén hátralévő idő tranzakcióban mentendő.

Lejáratkor outbox esemény, aktív klienshang és Web Push készül.

Nyugtázás idempotens; új eszközről is elvégezhető.

Restart után az elmúlt, nem nyugtázott timer azonnal riaszt „X perce lejárt” jelzéssel.

## 17.3. Emlékeztető követelmények

Egyszeri, napi, heti és iCalendar RRULE alapú ismétlődés támogatandó fokozatosan.

A reminder definíció és occurrence külön tábla; a múltbeli occurrence nem törlődik azonnal.

Snooze új occurrence-t hoz létre, nem írja át a történetet.

Kézbesítési csatorna: hang, PWA push, opcionális Gmail/Telegram fallback.

Csendes időszakban a nem sürgős hang elmarad, de kártya/push megmarad.

# 18. Google Calendar integráció

A Calendar közvetlenül a Béla Home-ból működik. A Google Calendar API eseményt `events.insert` hívással hoz létre; az eseményazonosító helyben tárolható a duplikáció elkerülésére. [S09]

| Terület | Megoldás |
| --- | --- |
| OAuth | Web server authorization code flow, offline access és titkosított refresh token. [S06][S07] |
| Scope | `calendar.events` + szükség szerint `calendar.calendarlist.readonly`; a legszűkebb scope. [S08] |
| Naptárválasztás | Adminban olvasott naptárak és alapértelmezett írható naptár. |
| Létrehozás | Saját determinisztikus Google event ID/idempotency mapping. |
| Olvasás | Következő események helyi cache-be; időzóna helyesen. |
| Szinkron | Kezdeti full sync, majd `syncToken` inkrementális lekérés 2 percenként. [S10] |
| Push | Későbbi internetes HTTPS webhooknál `events.watch`; local-only eszközön polling. [S11] |
| Hibák | 401 reauth, 410 sync token reset, 429/5xx backoff, conflict UI. |

Eseménylétrehozás – kötelező tranzakciós sorrend

Felhasználó: „Vedd fel péntekre 10-re a fogorvost.” 1. Parser: relatív dátum -> konkrét 2026-07-24 10:00 Europe/Budapest 2. Orchestrátor visszaolvassa a konkrét dátumot. 3. Ha nincs időtartam: alapérték vagy visszakérdezés. 4. events.insert sikeres -> Google event ID mentése. 5. Csak ezután: „Bekerült a naptárba.” 6. SSE: calendar.updated.

| GCAL-001 MUST NOT | Hamis siker tiltása A rendszer nem mondhatja, hogy egy esemény bekerült, amíg a Google API nem adott sikeres választ és a helyi mapping nincs elmentve. |
| --- | --- |

# 19. Gmail integráció

A Gmail API képes közvetlen küldésre és piszkozat létrehozására. A rendszer alapértelmezett biztonságos módja a piszkozat; közvetlen küldés csak explicit utasításra. [S12][S13]

| Művelet | Scope | Szabály |
| --- | --- | --- |
| Csak küldés | gmail.send | Érzékeny scope, de kisebb, mint teljes mailbox hozzáférés. [S14] |
| Piszkozat + küldés | gmail.compose | Szigorúbb/korlátozott scope; nyilvános terméknél ellenőrzési következmény lehet. [S14] |
| Bejövő levelek olvasása | nincs v2 alapban | Külön jóváhagyás nélkül nem kérünk readonly/full mailbox scope-ot. |

MIME üzenet RFC-kompatibilis, base64URL kódolással kerül a Gmail API-hoz. [S12]

Engedélyezett címzettlista opcionális; ismeretlen címzettnél kötelező megerősítés.

Közvetlen küldés csak „küldd el” vagy egyenértékű explicit parancs után.

Audit log tartalmazza a címzettet, tárgyat, művelettípust és Gmail message/draft ID-t; levéltörzs nem szükséges teljesen az auditba.

Küldési hiba nem ismételhető vakon, ha a Google válasz státusza bizonytalan; idempotencia és message ID ellenőrzés kell.

# 20. Bevásárlólista és Google Keep

A bevásárlólista elsődleges példánya mindig a Béla Home SQLite-adatbázisa. A Google Keep export/szinkron adapter, nem az igazságforrás.

| Keep mód | Feltétel | Viselkedés |
| --- | --- | --- |
| Direct API | Az adott fiók/környezet ténylegesen támogatja és az OAuth scope engedélyezett. | `notes.create` list note vagy meglévő note frissítés; Keep API `https://www.googleapis.com/auth/keep` scope. [S16][S17] |
| Share sheet | Web Share API és Keep alkalmazás share target elérhető. | A lista strukturált szövegként megosztható; képességdetektálás. |
| Clipboard fallback | Mindig | Checklist szöveg másolása és Keep megnyitási útmutató. |

Google Keep korlát A hivatalos Keep API dokumentáció enterprise/admin környezetre fókuszál. A személyes Gmail támogatását nem szabad feltételezni; telepítéskor capability test dönt. [S15]

Lista CRUD szerveroldali; minden eszköz SSE-n kap frissítést.

Keep export egyirányú alapverzióban. Kétirányú szinkron csak külön mérföldkő és konfliktuskezelés után.

Export rekord tárolja a note ID-t, export időpontját, módot és hibát.

Receptből hiányzó hozzávaló egy gombbal/voice parancsal adható hozzá, duplikáció-összevonással.

# 21. Többforrásos receptkereső

A receptmotor nem generál receptet. Legalább 3, legfeljebb 6 valódi receptvariációt keres a felhasználó által megadott alapanyagokra, több jóváhagyott forrásból.

## 21.1. Forrás- és keresőstratégia

Adminban engedélyezett domain registry: Mindmegette, Nosalty, GastroHobbi, Street Kitchen és további jóváhagyott források.

Keresőprovider interfész: `search(query, domains, limit, locale)`; első adapter Brave Search API, amely támogat `site:` operátort. [S24]

A Google Custom Search JSON API új ügyfeleknek lezárt és 2027-es kivezetésre jelölt, ezért nem lehet alapfüggőség. [S25]

Minden találat canonical URL és host allowlist alapján validálandó.

Keresés domainenként és kombinált queryvel; az eredmények forrásdiverzitását rangsorolás garantálja.

## 21.2. Biztonságos oldalbetöltés és kinyerés

Csak HTTPS, engedélyezett host, max. 3 redirect, végső host újbóli ellenőrzése.

DNS feloldás után private/link-local/loopback IP tiltás (SSRF-védelem).

10 mp connect+read timeout, max. 2 MB HTML, csak text/html.

User-Agent azonosítja az alkalmazást; robots.txt és forrás felhasználási feltételek tiszteletben tartandók.

Elsődleges parser: `<script type="application/ld+json">` Schema.org `Recipe`; a szabvány tartalmazhat ingredient, instruction, yield, time és nutrition mezőket. [S26]

Ha nincs Recipe JSON-LD, csak jóváhagyott forrásspecifikus adapter használható; általános LLM „scraping” nem.

Headless browser alapból tiltott; külön feature flag és erőforrásteszt szükséges.

## 21.3. Normalizálás és rangsorolás

| Pontszámrész | Súly / szabály |
| --- | --- |
| Megadott fő alapanyagok lefedettsége | 0–45 pont; pantry staple nem számít fő egyezésnek. |
| Hiányzó fő hozzávaló | 0…−25 pont; mennyiség és szerep alapján. |
| Családi preferencia | −30…+20 pont; allergia/kerülendő alapanyag kizáró szabály lehet. |
| Elkészítési idő | 0–10 pont az igényhez való közelség szerint. |
| Táplálkozási cél | 0–15 pont, csak kiszámított vagy forrásból hiteles adatnál. |
| Forrásminőség és teljesség | 0–10 pont; ingredient, yield, steps, canonical link. |
| Diverzitás | azonos étel/forrás duplikáció levonás; legalább 2 külön forrás, ha lehetséges. |

| REC-001 MUST | Találati minimum/maximum Sikeres kereséskor 3–6 validált receptkártya jelenjen meg. Kevesebb találatnál a rendszer őszintén jelzi a számot és nem generál pótlást. |
| --- | --- |

| REC-002 MUST | Forrásintegritás A felhasználó által megnyitott URL pontosan az a canonical URL legyen, amelyből az adatok kinyerésre kerültek. |
| --- | --- |

# 22. Tápérték- és makrószámító motor

A GPT nem számolhat bemondásra tápértéket. A motor a recept pontos hozzávalóit normalizálja, tömegre konvertálja, hiteles adatbázishoz mapeli és reprodukálható képlettel összegez.

## 22.1. Adatforrás és licenc

A FoodData Central REST API fejlesztői tápanyag-hozzáférést biztosít. [S22]

Az USDA FDC adatai public domain / CC0 jelleggel használhatók; a forrás feltüntetendő. [S23]

A FDC API-válaszok lokálisan cache-elhetők `fdc_id` és adatverzió szerint.

Magyar megnevezés → angol keresőkifejezés → FDC rekord mapping külön táblában, admin felülvizsgálattal.

## 22.2. Számítási képlet

Determinista képlet

ingredient_nutrient = edible_grams * nutrient_per_100g / 100 recipe_total = sum(ingredient_nutrient) per_serving = recipe_total / servings Kötelező eredmények: - energy_kcal - protein_g - carbohydrate_g - fat_g Opcionális később: - fiber_g, sugar_g, saturated_fat_g, sodium_mg

## 22.3. Mennyiség- és bizonytalanságkezelés

| Eset | Szabály |
| --- | --- |
| Pontos gramm/ml | Közvetlen konverzió sűrűség/egységtábla alapján. |
| Darab / fej / gerezd | Átlagos tömeg mapping, „becsült” jelzéssel; admin felülírható. |
| „ízlés szerint” | Nem számítható mennyiség; hiányként jelölni. |
| Olaj sütéshez | Felhasznált vs. elfogyasztott mennyiség bizonytalan; külön figyelmeztetés. |
| Nyers/főtt állapot | Eltérő FDC rekord; parsernek explicit állapotot kell keresnie. |
| Adag hiányzik | Felhasználói megerősítés nélkül csak teljes étel számítható. |
| Alacsony mapping confidence | UI kiválasztást kér; automatikus végleges számítás tilos. |

| Pontossági szint | Feltétel | UI |
| --- | --- | --- |
| A – jó | ≥95% kalória-hozzájárulás pontos mennyiséggel és reviewed mappinggel. | „Pontosabb számítás” |
| B – becsült | 80–95% vagy darab/kanál konverzió. | „Becsült” + bizonytalan elemek |
| C – gyenge | <80%, több hiányzó mennyiség. | Nincs egyetlen pontos szám; tartomány vagy „nem számítható” |

| NUT-001 MUST | Reprodukálhatóság A nutrition_calculation tárolja a bemeneteket, mapping IDs-t, tápanyagértékeket, adagszámot és motorverziót, hogy ugyanaz a számítás újra előállítható legyen. |
| --- | --- |

Egészségügyi határ A rendszer tájékoztató becslést ad, nem orvosi vagy dietetikusi tanácsot. „Egészséges” címke nem képezhető kizárólag kalóriából.

# 23. Lépésenkénti főzési munkamenet

A felhasználó kiválaszt egy validált recipe_candidate rekordot, beállítja az adagot és módosításokat.

A szerver snapshotot készít a felhasznált receptadatokról, hogy a forrásoldal változása ne törje meg az aktív főzést.

A cooking session tárolja az aktuális lépést, adagot, ingredient override-okat, aktív timereket és státuszt.

Hangparancsok: „következő”, „ismételd”, „előző”, „állj”, „mennyi van hátra?”, „indíts 12 percet”, „300 gramm csirkét használok”.

Mennyiségmódosítás új nutrition calculationt hoz létre; régi eredmény megmarad auditként.

Oldalbezárás vagy másik eszköz esetén a session folytatható; egyszerre egy aktív szerkesztő lease ajánlott.

A forrás recept szövegét nem szabad AI-val észrevétlenül átírni; módosítás külön „saját változtatás” mező.

Főzési állapotgép

cooking_session.state: selected -> active -> paused -> completed ¦-> abandoned step transition: next csak current_step + 1 previous csak current_step - 1 clientVersion eltérésnél 409 SESSION_VERSION_CONFLICT

# 24. YouTube, zene és reggeli briefing

## 24.1. YouTube keresés

Elsődleges megoldás YouTube Data API `search.list`, `type=video`, `relevanceLanguage=hu`, `regionCode=HU`, safeSearch beállítással. [S27]

Találat: video ID, cím, csatorna, thumbnail, ellenőrzött watch URL.

API quota elfogyásakor egyszerű YouTube keresési URL fallback, de a rendszer nem állíthatja, hogy konkrét videót talált.

Autoplay alapból tiltott; felhasználói érintés indítja a videót.

## 24.2. Reggeli briefing AC/DC háttérzenével

Scheduler naponta 07:30-kor összeállítja: időjárás, mai naptár, emlékeztetők, fontos faliújság-tételek.

A szöveg generálásához LLM használható, de minden bemeneti adat strukturált és időbélyeges.

AC/DC „Back in Black” háttérzene megmarad, külön admin hangerővel és kikapcsolási lehetőséggel.

A beszéd alatt a zene automatikusan halkul (ducking), a beszéd végén fade-out.

YouTube embed korlát vagy offline esetén a briefing zene nélkül is lejátszódik.

A briefing 22:00-ig érvényes; később a UI „mai összefoglaló archív” jelzést mutat.

## 24.3. ElevenLabs – utolsó fázis

Provider interface előkészíthető, de API, UI és voice cloning csak M16 utáni opcionális mérföldkő.

Csak bizonyítható hozzájárulással és jogszerű hangmintával engedélyezhető.

Fallback mindig marad OpenAI TTS-re.

# 25. Időjárás és napi információk

Provider adapter: elsődleges Open-Meteo vagy más engedélyezett szolgáltató; a korábbi wttr.in nem legyen egyetlen függőség.

Cache: aktuális állapot 10 perc, előrejelzés 30 perc; stale-while-revalidate.

Hiba esetén az utolsó ismert adat „frissítve: …” idővel jelenik meg.

Chat válasz ugyanazt a WeatherService adatot használja, mint a widget; nincs hardcoded Budapest a promptban.

Adminban város/geokoordináta és mértékegység beállítható.

# 26. PWA, offline működés és Web Push

Manifest: név, ikonok, display=standalone, theme color és stabil app ID. [S21]

Service Worker verziózott app shell cache-t biztosít; API-adatot nem cache-el korlátlanul.

Offline módban megnyitható a felület, látható az utolsó snapshot, shopping lista módosítás queue-zható; Calendar/Gmail/AI művelet egyértelműen nem elérhető.

Push API és Service Worker használható háttérértesítésre. [S19]

iOS/iPadOS web push csak Home Screenre telepített webappnál támogatott; onboarding ezt ellenőrzi és elmagyarázza. [S20]

Kritikus timer/reminder nem bízhat kizárólag böngésző JavaScript timerben; a szerver a forrás.

| PWA-001 MUST | Cache frissítés Új verzió csak akkor aktiválható, amikor nincs aktív hangfelvétel vagy főzési lépés mentetlen kliensállapottal. A UI „frissítés elérhető” jelzést ad. |
| --- | --- |

# 27. Adminisztrációs felület

A független telepítéshez az admin nem extra. A rendszer konfigurálható kell legyen fájlszerkesztés és terminál nélkül, miközben a titkok nem jelennek meg a kliensnek.

| Admin modul | Funkciók |
| --- | --- |
| Áttekintés | szerver, DB, scheduler, SSE, push, utolsó backup, API státusz |
| Háztartás | név, időzóna, nyelv, tagok, alapértelmezett város |
| Családi memória | lista, keresés, kézi hozzáadás, szerkesztés, törlés, revízió, import/export |
| Hang és AI | modellek allowlistből, hang, sebesség, VAD, Realtime flag, költségkeret |
| Google | OAuth connect/revoke, naptárak, default calendar, Gmail mód, Keep capability |
| Receptek | engedélyezett domainek, search provider, pantry staples, találatszám, cache |
| Táplálkozás | USDA key státusz, mapping review queue, mértékegységek, pontossági küszöbök |
| Értesítések | push eszközök, csendes időszak, fallback csatornák |
| Eszközök | párosított kliensek, last seen, push állapot, visszavonás |
| Biztonság | adminjelszó, sessionök, audit, token rotáció |
| Mentés és visszaállítás | kézi backup, letöltés, restore dry run, retention |
| Rendszer | verzió, frissítés, logok, dead jobs, diagnosztikai csomag |

| ADMIN-001 MUST | Titokmegjelenítés Mentett titok értéke nem olvasható vissza az admin UI-n. Csak új érték megadása, státusz és törlés/rotáció engedélyezett. |
| --- | --- |

| ADMIN-002 MUST | Memória szerkesztés A teljes tartós családi memória az adminban emberileg olvasható és szerkeszthető legyen; változásnaplóval. |
| --- | --- |

# 28. Biztonság és adatvédelem

| Terület | Követelmény |
| --- | --- |
| Transport | HTTPS kötelező LAN-on is; HSTS csak stabil cert után. Dev localhost lehet HTTP. |
| Headers | CSP, frame-ancestors, X-Content-Type-Options, Referrer-Policy, Permissions-Policy. |
| XSS | React escape alapból; külső HTML nem renderelhető; markdown sanitization. |
| CSRF | SameSite cookie + CSRF token + Origin ellenőrzés. |
| Rate limit | voice/chat/search/email és auth route külön limit. |
| SSRF | recipe fetch DNS/IP ellenőrzés, host allowlist, redirect kontroll. |
| Secrets | AES-256-GCM, master key külön, log redaction. |
| OAuth | refresh token titkosítva, revoke/expiry kezelve; Google best practice szerint biztonságos hosszú távú tárolás. [S07] |
| Audit | admin, memória, Gmail send, Calendar write, device revoke, restore események. |
| Adatminimalizálás | csak szükséges Google scope; Gmail olvasás nincs alapban. |
| Remote access | alapból tiltott; internetre nyitás külön biztonsági terv nélkül tilos. |
| Gyerek/vendég | korlátozott műveletek és explicit send/memory tiltás. |

Személyes adatok A családi preferencia, rutin, naptár és beszélgetés érzékeny háztartási adat. Export, törlés, mentés és retention adminból kezelhető legyen.

# 29. Megfigyelhetőség, mentés és üzemeltetés

## 29.1. Health és log

| Endpoint | Tartalom |
| --- | --- |
| /health/live | process él; külső API-t nem hív. |
| /health/ready | DB migráció, master key, scheduler, szükséges config. |
| /health/deps | OpenAI/Google/Search/FDC utolsó ellenőrzés és latencia; admin only. |
| /metrics | opcionális Prometheus formátum vagy belső aggregátum; admin only. |

Strukturált pino JSON log: timestamp, level, requestId, module, event, durationMs, errorCode.

PII és token redaction; audio és teljes prompt alapból nem logolható.

Rendszerlog rotáció: systemd journald vagy max méret/nap retention.

Admin diagnosztikai csomag anonimizált configgal, health-snapshot és utolsó hibákkal.

## 29.2. Backup és restore

Napi automatikus backup: SQLite, titkosított integration tokenek, beállítások és manifest; ideiglenes audio/cache nem.

Backup fájl külön könyvtárba, checksum és verzió meta; alap retention 14 napi + 8 heti.

Opcionális második hely: NAS/USB/Drive – külön adapter.

Restore mindig dry-run ellenőrzéssel: fájl integritás, séma verzió, szabad hely.

Restore előtt automatikus pre-restore backup.

Negyedévente legalább egy tényleges visszaállítási teszt.

# 30. Teljesítmény- és erőforrás-keretek

| Metrika | Cél / korlát |
| --- | --- |
| Cél hardver | Raspberry Pi 5 4 GB, SSD; amd64 WSL2 fejlesztés. |
| Idle memória | API + web + scheduler összesen cél < 450 MB. |
| Idle CPU | < 5% átlag Pi 5-ön, külső syncen kívül. |
| Bootstrap | < 500 ms helyi hálózaton 95. percentilis, külső frissítés nélkül. |
| SSE frissítés | domain commit → aktív kliens UI < 2 mp. |
| DB | tipikus háztartási méret < 1 GB többéves chatretention nélkül. |
| Külső fetch | recipe oldal 10 mp timeout, max 2 MB; párhuzamosság 3–5. |
| Voice | lásd 14.3 mérőszámok. |
| Backup | < 60 mp tipikus DB-nél, szolgáltatás leállítása nélkül. |

# 31. Tesztelési stratégia

| Szint | Kötelező tartalom |
| --- | --- |
| Unit | domain szabály, időzóna, RRULE, rangsorolás, unit conversion, nutrition formula, auth helpers. |
| Repository | SQLite in-memory/temp DB, migrációk, tranzakció és concurrency. |
| Contract/API | Zod séma, Fastify inject, auth/CSRF/rate limit, error codes. |
| Integration | OpenAI/Google/Brave/FDC mock server; retry, timeout, 401, 429, 5xx. |
| E2E | Playwright: pairing, chat, timer, reminder, memory edit, recipe search, cooking resume. |
| Device | Galaxy A17 és iPad Air; mikrofon, TTS, PWA, sleep/wake, push. |
| Audio corpus | magyar konyhai mondatok csendben, vízcsap és elszívó mellett; regressziós pontozás. |
| Security | SSRF, XSS, CSRF, brute force, revoked device, secret leakage. |
| Recovery | process kill timer közben, DB restore, token revoke, network outage. |

## 31.1. Minimális tesztadat-készlet

Legalább 20 magyar hangmondat időzítő/naptár/recept/memória témában.

10 relatív dátum: ma, holnap, jövő péntek, két hét múlva, óraátállítás környéke.

20 recept ingredient string: gramm, ml, darab, kanál, „ízlés szerint”, tartomány.

5 családi memória konfliktus és visszavonás.

Google mock: token expiry, syncToken 410, quota 429, insert timeout utáni idempotencia.

| TEST-001 MUST | Hibajavítás regresszió Minden javított P0/P1 hiba kap automatikus regressziós tesztet vagy dokumentált device testet, ha automatizálás technikailag nem ésszerű. |
| --- | --- |

# 32. CI/CD, verziózás és kiadási folyamat

Git main branch védett; minden változás pull request vagy dokumentált Codex branch.

CI: npm ci, lint, typecheck, unit, integration, web build, Playwright smoke.

ARM64 kompatibilitás: legalább build/QEMU CI, mérföldkövenként valódi Pi smoke.

Semantic versioning: v2.0.0 első stabil otthoni kiadás; prerelease `2.0.0-alpha.N`.

DB migráció release része; indulás előtt automatikus backup.

Rollback csak akkor, ha a régi bináris kompatibilis az új sémával; különben restore szükséges.

Kiadási jegyzet: funkció, adatváltozás, új engedély, ismert korlát, rollback mód.

Kötelező CI kapu

quality gate: 1. npm ci 2. npm run lint 3. npm run typecheck 4. npm run test 5. npm run test:integration 6. npm run build 7. npm run test:e2e:smoke 8. npm audit --production (kritikus/high értékelés) 9. artifact + checksum

# 33. Telepítés: WSL2 jelenleg, Raspberry Pi cél

## 33.1. WSL2 fejlesztési telepítés

Külön `/home/kisss/bela-home-v2` repository és saját node_modules/lockfile.

API port 3422; Caddy vagy más reverse proxy HTTPS helyi domainnel.

Systemd WSL támogatás esetén service unit; egyébként fejlesztésben npm script, de háttérbe tett `node &` nem végleges.

Windows portproxy csak deployment adapter; appkód nem ismeri.

Data dir külön, verziókezelésen kívül; napi backup Windows/NAS mappára opcionális.

## 33.2. Raspberry Pi telepítés

Raspberry Pi OS 64-bit vagy Debian/Ubuntu ARM64, Pi 5 4 GB és SSD ajánlott.

Node LTS, Caddy, systemd service, dedikált `bela-home` felhasználó.

Fájl jogosultság: app read-only, data/secrets csak service user.

mDNS név vagy helyi DNS; HTTPS CA onboarding a tabletekhez.

Systemd Restart=on-failure, health check és boot után automatikus indulás.

Hőmérséklet/tárhely admin healthben; SD-kártya helyett SSD erősen ajánlott.

Példa systemd unit – végleges értékek implementációkor ellenőrzendők

[Unit] Description=Bela Home v2 After=network-online.target [Service] User=bela-home WorkingDirectory=/opt/bela-home/current EnvironmentFile=/etc/bela-home/bela-home.env ExecStart=/usr/bin/node apps/api/dist/main.js Restart=on-failure RestartSec=5 NoNewPrivileges=true PrivateTmp=true ProtectSystem=strict ReadWritePaths=/var/lib/bela-home /var/log/bela-home [Install] WantedBy=multi-user.target

# 34. Mérföldkövek és kis lépésekre bontott végrehajtás

A becslések egy AI-val támogatott, de ellenőrzött fejlesztési folyamat nagyságrendjei. Nem határidőígéretek. Minden mérföldkő külön branch, adatmentés és elfogadási jegyzőkönyv után zárható.

## M0. v1 befagyasztás és baseline

Cél Megőrizni a működő prototípust, rögzíteni a kiinduló állapotot és megakadályozni a további kaotikus bővítést.

| Mező | Tartalom |
| --- | --- |
| Függőségek | Nincs |
| Becsült fejlesztési idő | 1–2 nap |
| Kockázati szint | Alacsony |

Feladatok – kötelező sorrend

M0.1 Git és backup – v1 teljes commit/tag, store és localStorage export, screenshotok.

M0.2 Funkcióleltár – működik/részleges/álfunkció besorolás.

M0.3 Tesztmondatok – hang- és alapfolyamat baseline mérés.

M0.4 V2 backlog lock – csak a jóváhagyott hatókör kerülhet be.

Átadandó eredmények

v1 tag és offline backup

baseline riport

v2 issue/milestone struktúra

Elfogadási kapu

A v1 visszaállítható.

A jelenlegi funkciók és hibák dokumentáltak.

Új funkció nem került a v1-be.

## M1. hordozható projektváz

Cél Önálló v2 repository, build, config és alap health létrehozása ugyanabban a WSL-ben.

| Mező | Tartalom |
| --- | --- |
| Függőségek | M0 |
| Becsült fejlesztési idő | 2–4 nap |
| Kockázati szint | Közepes |

Feladatok – kötelező sorrend

M1.1 Workspace – api/web/contracts csomagok.

M1.2 TypeScript – strict config, lint, format.

M1.3 Fastify – health és config validation.

M1.4 React – alap layout és route-ok.

M1.5 CI – lint/type/test/build.

M1.6 Deploy adapter – WSL indító és külön 3422 port.

Átadandó eredmények

önálló npm ci + build

/health/live és /ready

üres PWA shell

Elfogadási kapu

A v2 fő Marveen node_modules nélkül indul.

A projekt amd64 Linuxon tiszta telepítésből buildel.

Hiányzó kötelező config esetén érthető hibával áll le.

## M2. SQLite, migráció és auth alap

Cél Megteremteni az egységes adatréteget, admin sessiont és eszközpárosítást.

| Mező | Tartalom |
| --- | --- |
| Függőségek | M1 |
| Becsült fejlesztési idő | 4–7 nap |
| Kockázati szint | Magas |

Feladatok – kötelező sorrend

M2.1 SQLite config – WAL, FK, migration runner.

M2.2 Core tables – household, settings, devices, sessions, audit.

M2.3 Admin auth – scrypt password, secure cookie, CSRF.

M2.4 Pairing – one-time code, revoke.

M2.5 Secret crypto – master key + AES-GCM helper.

M2.6 Backup smoke – kézi backup/restore temp környezetben.

Átadandó eredmények

első migrációk

admin login

device pairing API és UI

titkosítási unit tesztek

Elfogadási kapu

Párosítatlan eszköz nem írhat adatot.

Titok nem jelenik meg logban vagy API-válaszban.

DB migráció és restore teszt sikeres.

## M3. scheduler, outbox, SSE és bootstrap

Cél Oldalfrissítés nélküli élő adatfolyam és újraindításbiztos háttérmotor.

| Mező | Tartalom |
| --- | --- |
| Függőségek | M2 |
| Becsült fejlesztési idő | 4–7 nap |
| Kockázati szint | Magas |

Feladatok – kötelező sorrend

M3.1 Job runner – claim/lease/retry/dead-letter.

M3.2 Outbox – tranzakciós eseménytábla.

M3.3 SSE – event ID, reconnect, heartbeat.

M3.4 Bootstrap – verziózott household snapshot.

M3.5 Web client – slice frissítés teljes reload nélkül.

M3.6 Failure test – process kill és reconnect.

Átadandó eredmények

jobs admin nézet

SSE client

bootstrap contract

event fixtures

Elfogadási kapu

SSE megszakítás után automatikusan helyreáll.

Aktív kliensállapot nem törlődik naptárfrissítéskor.

Outbox esemény process crash után sem vész el.

## M4. hang Stage A

Cél Megbízható magyar push-to-talk + VAD + STT/TTS fallback megvalósítása.

| Mező | Tartalom |
| --- | --- |
| Függőségek | M2–M3 |
| Becsült fejlesztési idő | 5–9 nap |
| Kockázati szint | Magas |

Feladatok – kötelező sorrend

M4.1 Recorder – audio format capability detection.

M4.2 VAD – auto-stop és max duration.

M4.3 STT adapter – gpt-4o-transcribe, timeout, glossary.

M4.4 Assistant turn – szöveges válasz minimális tool nélkül.

M4.5 TTS adapter – gpt-4o-mini-tts stream/cache.

M4.6 Voice UI – állapotgép, átirat, retry, cancel.

M4.7 Corpus test – A17 + iPad Air, zajos konyha.

Átadandó eredmények

voice feature flag

audio diagnostics

20 mondatos tesztriport

Elfogadási kapu

A mikrofon nem fagy be hiba után.

A pontossági és latency cél Stage A szinten mérve.

iPad Air és A17 használható push-to-talk módban.

## M5. Realtime hang és barge-in

Cél Természetes, megszakítható WebRTC beszélgetés, Stage A fallbackkel.

| Mező | Tartalom |
| --- | --- |
| Függőségek | M4 |
| Becsült fejlesztési idő | 6–12 nap |
| Kockázati szint | Nagyon magas |

Feladatok – kötelező sorrend

M5.1 Session broker – OpenAI Realtime call/session endpoint.

M5.2 WebRTC client – peer connection, data channel.

M5.3 Turn state – server/session correlation.

M5.4 Barge-in – audio cancel és state update.

M5.5 Tool forwarding – backend validation stub.

M5.6 Fallback – automatikus Stage A váltás.

M5.7 Device tests – hosszabb beszélgetés, echo, sleep/wake.

Átadandó eredmények

Realtime toggle

latency report

fallback telemetry

Elfogadási kapu

Közbeszólás < célérték és nem indul önmagára turn.

Realtime hiba nem teszi használhatatlanná az appot.

Legalább 30 perces session stabil A17-en és iPaden.

## M6. tartós családi memória és admin

Cél A felhasználó lássa, szerkessze és kézzel bővítse a memóriát; AI csak javasoljon.

| Mező | Tartalom |
| --- | --- |
| Függőségek | M2–M5 |
| Becsült fejlesztési idő | 4–8 nap |
| Kockázati szint | Magas |

Feladatok – kötelező sorrend

M6.1 Memory schema – facts + revisions.

M6.2 CRUD API – filter, pagination, validation.

M6.3 Admin UI – list/edit/add/archive/history.

M6.4 Proposal tool – memory.propose, confirmation.

M6.5 Retrieval – relevant facts per turn.

M6.6 V1 import – review queue, kitalált allergia kiszűrése.

M6.7 Export – JSON backup.

Átadandó eredmények

memory admin

revision viewer

import report

Elfogadási kapu

Kézi memória azonnal megjelenik a következő releváns beszélgetésben.

AI-javaslat megerősítés nélkül nem válik aktívvá.

Módosítás visszaállítható.

## M7. timer, reminder és faliújság

Cél Megbízható napi asszisztens funkciók szerveroldali állapottal.

| Mező | Tartalom |
| --- | --- |
| Függőségek | M3, M5 |
| Becsült fejlesztési idő | 5–9 nap |
| Kockázati szint | Magas |

Feladatok – kötelező sorrend

M7.1 Timer domain – persist, alarm, ack, recovery.

M7.2 Reminder domain – one-shot, recurrence alap.

M7.3 Notification – SSE + aktív hang.

M7.4 Dashboard – kártyák és kontextuális hangsúly.

M7.5 Snooze – occurrence modell.

M7.6 Recovery – restart és offline teszt.

Átadandó eredmények

faliújság v1

timer/reminder APIs

alarm test report

Elfogadási kapu

Restart alatt sem vész el timer/reminder.

Másik eszközön azonnal látszik a változás.

Duplikált hangparancs idempotens.

## M8. Google Calendar és Gmail

Cél Közvetlen, megbízható OAuth integráció és valós végrehajtási visszajelzés.

| Mező | Tartalom |
| --- | --- |
| Függőségek | M2–M3, M7 |
| Becsült fejlesztési idő | 7–14 nap |
| Kockázati szint | Nagyon magas |

Feladatok – kötelező sorrend

M8.1 Google Cloud setup – consent, redirect, test users.

M8.2 OAuth – connect/revoke/refresh encryption.

M8.3 Calendar list – calendar selection.

M8.4 Calendar sync – full + syncToken.

M8.5 Calendar write – idempotent insert, confirmation.

M8.6 Gmail draft – MIME és drafts.create.

M8.7 Gmail send – explicit confirmation és audit.

M8.8 Admin health – reauth és scope view.

Átadandó eredmények

Google integration admin

calendar sync cache

Gmail draft/send flow

Elfogadási kapu

Új külső esemény 3 percen belül megjelenik.

Calendar siker csak Google ID után hangzik el.

Email explicit send nélkül nem kerül elküldésre.

## M9. bevásárlólista és Keep adapter

Cél Többeszközös shopping lista, Keep export capability testtel.

| Mező | Tartalom |
| --- | --- |
| Függőségek | M3, M8 |
| Becsült fejlesztési idő | 3–6 nap |
| Kockázati szint | Közepes |

Feladatok – kötelező sorrend

M9.1 Shopping CRUD – server DB, merge.

M9.2 SSE sync – device cross-update.

M9.3 Recipe hook – missing ingredient add.

M9.4 Keep capability – API/share/clipboard modes.

M9.5 Export history – note ID, result.

M9.6 Admin settings – default mode és target.

Átadandó eredmények

shopping UI

Keep adapter

fallback UX

Elfogadási kapu

Lista cache törlés után is megmarad.

Két eszköz konzisztens.

Keep nem támogatott fióknál működő fallback van.

## M10. többforrásos receptkeresés

Cél 3–6 valós recept megtalálása megadott alapanyagokból, kitalálás nélkül.

| Mező | Tartalom |
| --- | --- |
| Függőségek | M2–M3, M6 |
| Becsült fejlesztési idő | 10–18 nap |
| Kockázati szint | Nagyon magas |

Feladatok – kötelező sorrend

M10.1 Source registry – approved domains.

M10.2 Search adapter – Brave query és cache.

M10.3 Safe fetch – allowlist/SSRF/timeout.

M10.4 JSON-LD parser – Recipe extraction.

M10.5 Source adapters – csak szükséges oldalak.

M10.6 Normalizer – ingredient/yield/time/steps.

M10.7 Ranker – coverage, preference, diversity.

M10.8 UI – 3–6 cards, source/link/missing.

Átadandó eredmények

recipe search API

parser fixtures legalább 4 forrásra

search UI és audit log

Elfogadási kapu

Egyetlen kitalált URL vagy recept sem jelenik meg.

Legalább 3 valid találatnál 3–6 kártya készül.

Forráslink és kinyert tartalom megfelel.

## M11. tápértékmotor

Cél Teljes és adagonkénti kcal/protein/CH/fat számítás reprodukálható módon.

| Mező | Tartalom |
| --- | --- |
| Függőségek | M10 |
| Becsült fejlesztési idő | 10–18 nap |
| Kockázati szint | Nagyon magas |

Feladatok – kötelező sorrend

M11.1 FDC adapter – search/get/cache.

M11.2 Unit parser – g/ml/darab/kanál.

M11.3 Ingredient mapping – confidence + review queue.

M11.4 Calculation – formula és servings.

M11.5 Uncertainty – A/B/C szint.

M11.6 Admin mapping – review/override.

M11.7 Cross-check – source nutrition deviation.

M11.8 Test fixtures – legalább 20 receptösszetevő.

Átadandó eredmények

nutrition API

mapping admin

calculation report

Elfogadási kapu

Ugyanaz a bemenet ugyanazzal a motorverzióval ugyanazt az eredményt adja.

Bizonytalan mennyiség nem jelenik meg hamis pontossággal.

Módosított adag és mennyiség újraszámol.

## M12. főzési munkamenet

Cél Hangvezérelt, folytatható lépésenkénti receptmód.

| Mező | Tartalom |
| --- | --- |
| Függőségek | M5, M7, M10–M11 |
| Becsült fejlesztési idő | 6–10 nap |
| Kockázati szint | Magas |

Feladatok – kötelező sorrend

M12.1 Session domain – state/version/lease.

M12.2 Step UI – next/repeat/previous.

M12.3 Voice intents – cooking commands.

M12.4 Timer link – step timer.

M12.5 Overrides – quantity change + recalc.

M12.6 Resume – page/device restart.

M12.7 Completion – rating/save favorite.

Átadandó eredmények

cooking session API/UI

voice command tests

resume test

Elfogadási kapu

Oldalbezárás után ugyanazon lépés folytatható.

Közben naptár SSE nem szakítja meg a sessiont.

Mennyiségváltozás után makró frissül.

## M13. YouTube, briefing és zene

Cél Ellenőrzött zene/videó keresés és AC/DC-s reggeli összefoglaló.

| Mező | Tartalom |
| --- | --- |
| Függőségek | M3, M5, M8 |
| Becsült fejlesztési idő | 4–8 nap |
| Kockázati szint | Közepes |

Feladatok – kötelező sorrend

M13.1 YouTube adapter – search.list és quota.

M13.2 Video UI – verified link, no autoplay.

M13.3 Briefing job – daily data assembly.

M13.4 Briefing TTS – cache és playback.

M13.5 AC/DC player – ducking/fade/volume.

M13.6 Fallback – zene nélkül és live brief.

Átadandó eredmények

YouTube cards

briefing scheduler

audio mixing test

Elfogadási kapu

Konkrét videó csak API találatból jelenik meg.

Briefing BÉLA nélkül is létrejön a v2 schedulerből.

Zene nem nyomja el a beszédet.

## M14. PWA, Web Push és offline shell

Cél Alvó eszköz értesítése és kontrollált offline élmény.

| Mező | Tartalom |
| --- | --- |
| Függőségek | M3, M7 |
| Becsült fejlesztési idő | 6–12 nap |
| Kockázati szint | Nagyon magas |

Feladatok – kötelező sorrend

M14.1 Manifest – icons/id/display.

M14.2 Service worker – versioned cache.

M14.3 Push subscribe – device binding.

M14.4 Notification worker – VAPID és delivery.

M14.5 iOS onboarding – home screen/push guide.

M14.6 Offline UX – last state + queued safe ops.

M14.7 Update flow – no forced reload during session.

Átadandó eredmények

installable PWA

push admin

offline test matrix

Elfogadási kapu

iPad Home Screen app push fogad.

Frissítés nem szakít aktív cooking sessiont.

Offline UI nem állít külső műveletsikert.

## M15. Raspberry Pi és production hardening

Cél Azonos build futtatása ARM64-en, biztonságos service-szel és mentéssel.

| Mező | Tartalom |
| --- | --- |
| Függőségek | M0–M14 stabil |
| Becsült fejlesztési idő | 7–14 nap |
| Kockázati szint | Nagyon magas |

Feladatok – kötelező sorrend

M15.1 ARM install – Pi OS 64-bit, node, caddy.

M15.2 systemd – sandboxed unit.

M15.3 SSD data – permissions és backup.

M15.4 HTTPS onboarding – CA/device trust.

M15.5 Performance – CPU/RAM/latency benchmark.

M15.6 Upgrade – signed artifact/checksum/migration.

M15.7 Recovery drill – power loss + restore.

Átadandó eredmények

Pi install script

systemd/caddy config

benchmark és recovery report

Elfogadási kapu

Pi újraindítás után automatikusan működik.

Nincs adatvesztés áramkimaradás-szimuláció után.

A meghatározott erőforráskeret teljesül.

## M16. családi pilot és stabilizáció

Cél Valós napi használattal igazolni, hogy a rendszer nem csak demó.

| Mező | Tartalom |
| --- | --- |
| Függőségek | M15 |
| Becsült fejlesztési idő | 4–8 hét pilot |
| Kockázati szint | Magas |

Feladatok – kötelező sorrend

M16.1 Pilot period – 4–8 hét napi használat.

M16.2 Issue triage – P0 azonnali, P1 sprint.

M16.3 Metrics – voice success, reminder delivery, recipe use.

M16.4 Family feedback – István, Erika, gyerekek külön.

M16.5 Data review – memory correctness és admin használhatóság.

M16.6 Go/no-go – termékesítési kutatás csak kapu után.

Átadandó eredmények

pilot napló

hibastatisztika

v2.0.0 acceptance report

Elfogadási kapu

Nincs elveszett kritikus reminder.

Nincs hamis naptár/Gmail siker.

A család más tagja segítség nélkül használja.

A receptmód legalább 10 valós főzésben működött.

# 35. Kockázati nyilvántartás

| ID | Kockázat | Szint | Kezelés |
| --- | --- | --- | --- |
| R-01 | iOS/PWA audio és háttérkorlát | Magas | Stage A fallback, Home Screen onboarding, device test minden release előtt. |
| R-02 | Konyhai zaj rontja STT-t | Magas | glossary, transcribe modell, VAD tuning, később külső mic/ReSpeaker. |
| R-03 | Realtime API változás/költség | Magas | provider config, snapshot/model allowlist, fallback pipeline. |
| R-04 | Google OAuth verification termékesítésnél | Magas | legszűkebb scope, személyes test users, későbbi review terv. |
| R-05 | Keep személyes Gmail korlátozás | Magas | capability test + share/clipboard fallback. |
| R-06 | Receptoldalak HTML változása | Magas | JSON-LD first, adapter fixtures, source health, graceful skip. |
| R-07 | Scraping/ToS/jogi kockázat | Magas | approved source registry, robots/ToS, linkalapú megjelenítés, jogi review eladás előtt. |
| R-08 | Tápérték hamis pontosság | Magas | confidence, mapping review, explicit uncertainty, reproducibility. |
| R-09 | SQLite korrupció/áramkimaradás | Közepes | WAL, SSD, backup, integrity check, restore drill. |
| R-10 | Feature creep | Magas | roadmap lock, ADR és jóváhagyás minden új funkcióhoz. |
| R-11 | AI hibás tool call | Magas | strict schema, backend validation, confirmation, idempotency. |
| R-12 | LAN illetéktelen hozzáférés | Magas | HTTPS, pairing, auth, rate limit, audit. |
| R-13 | Raspberry Pi natív dependency build | Közepes | ARM CI, build-essential install, package selection, real Pi test. |
| R-14 | Web Push best-effort | Közepes | szerver source, retries, optional secondary channel kritikus reminderhez. |

# 36. Definition of Done és végső elfogadás

## 36.1. Feladatszintű DoD

A követelménykód és issue összekapcsolva.

Típusellenőrzés, lint és releváns tesztek sikeresek.

Input schema, auth és hibakezelés implementálva.

Nincs titok, PII vagy debug dump a kódban/logban.

Adatváltozás esetén migráció és rollback/restore terv készült.

Felhasználói UI-n loading, üres, hiba és siker állapot megvan.

Mobil/tablet layout ellenőrzött.

Dokumentáció és changelog frissült.

## 36.2. Mérföldkőszintű DoD

Minden feladatszintű DoD teljesült.

Automatikus CI és mérföldkő-specifikus E2E sikeres.

Valódi eszközteszt, ha hang/PWA/push érintett.

Backup készült és rollback pont rögzítve.

Elfogadási kaput a felhasználó vagy kijelölt reviewer jóváhagyta.

Nyitott P0 hiba nincs; P1 csak dokumentált kivétellel.

## 36.3. V2.0.0 végső kapu

| Terület | Kötelező eredmény |
| --- | --- |
| Hang | Stage A stabil minden célkészüléken; Realtime használható és fallback működik. |
| Memória | adminból teljes CRUD és revízió; nincs automatikus kitalált érzékeny adat. |
| Napi asszisztens | timer/reminder persistens, élő frissítés, push és restart recovery. |
| Google | Calendar/Gmail valós API sikerrel és biztonságos OAuth tokenkezeléssel. |
| Recept | 3–6 forrásalapú találat, valid link, nincs generatív recept. |
| Tápérték | reprodukálható számítás, bizonytalansági címke, adag újraszámítás. |
| Főzés | lépésenkénti session másik eszközön/restart után folytatható. |
| Biztonság | HTTPS, pairing, admin auth, CSRF, SSRF, audit és secret encryption. |
| Hordozhatóság | WSL2 és Raspberry Pi ARM64 ugyanazon release artifactból működik. |
| Pilot | 4–8 hetes családi használat eredménye elfogadott. |

# A. API-katalógus – tervezett v1 szerződés

| Method | Path | Auth | Cél |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /health/live | public/local | liveness |
| GET | /health/ready | public/local | readiness |
| POST | /auth/admin/login | public | admin session |
| POST | /auth/pairing/start | admin | pair code |
| POST | /auth/pairing/claim | pair code | device session |
| POST | /auth/logout | session | logout |
| GET | /bootstrap | device | full UI snapshot |
| GET | /events | device | SSE stream |
| POST | /assistant/turns | device | text/voice turn orchestration |
| POST | /voice/transcriptions | device | Stage A STT |
| POST | /voice/speech | device | Stage A TTS |
| POST | /voice/realtime/session | device | Realtime handshake/session |
| GET | /memory | admin/device read | filtered memory |
| POST | /memory | admin | manual memory |
| PATCH | /memory/:id | admin | edit/archive |
| POST | /memory/proposals/:id/confirm | admin/device explicit | confirm AI proposal |
| GET | /timers | device | active/history |
| POST | /timers | device | create |
| POST | /timers/:id/ack | device | acknowledge |
| DELETE | /timers/:id | device | cancel |
| GET | /reminders | device | list |
| POST | /reminders | device | create |
| PATCH | /reminders/:id | device | edit |
| POST | /reminder-occurrences/:id/snooze | device | snooze |
| POST | /reminder-occurrences/:id/ack | device | ack |
| GET | /calendar/events | device | local synced calendar |
| POST | /calendar/events | device | confirmed create |
| GET | /integrations/google/connect | admin | OAuth start |
| GET | /integrations/google/callback | OAuth | callback |
| POST | /integrations/google/revoke | admin | disconnect |
| POST | /gmail/drafts | device | create draft |
| POST | /gmail/messages/send | device explicit | send |
| GET | /shopping/items | device | list |
| POST | /shopping/items | device | add |
| PATCH | /shopping/items/:id | device | update/check |
| POST | /shopping/export/keep | device | Keep/share export |
| POST | /recipes/searches | device | start recipe search |
| GET | /recipes/searches/:id | device | status/results |
| POST | /recipes/:candidateId/select | device | select recipe |
| POST | /nutrition/calculate | device | calculate/recalculate |
| POST | /cooking-sessions | device | start |
| PATCH | /cooking-sessions/:id | device | step/override/pause |
| GET | /youtube/search | device | verified videos |
| GET | /weather | device | cached weather |
| GET | /admin/system/status | admin | system health |
| POST | /admin/backups | admin | manual backup |
| POST | /admin/restore/validate | admin | restore dry run |

# B. Eseménykatalógus

| Event type | Payload célja |
| --- | --- |
| system.status.changed | dependency/online/offline state |
| calendar.updated | local calendar cache changed |
| timer.created | new timer |
| timer.updated | pause/resume/cancel |
| timer.expired | alarm |
| timer.acknowledged | alarm cleared |
| reminder.updated | definition changed |
| reminder.due | occurrence due |
| reminder.acknowledged | occurrence done |
| shopping.updated | list delta |
| memory.updated | fact/revision changed |
| recipe.search.updated | search status/results |
| cooking.session.updated | step/state/override |
| briefing.ready | daily briefing generated |
| notification.failed | delivery failed |
| integration.status.changed | OAuth/provider health |
| app.update.available | new PWA/server version |

# C. Job-katalógus

| Job | Ütem | Retry | Feladat |
| --- | --- | --- | --- |
| timer.recovery_sweep | 5 mp | nem | expired timers recovery |
| reminder.dispatch | 10 mp | igen | occurrences and delivery |
| calendar.incremental_sync | 120 mp | igen | syncToken changes |
| calendar.channel_renew | napi | igen | push channel renewal |
| briefing.generate | 07:30 | igen | daily briefing |
| outbox.publish | 1 mp/event | igen | SSE/push publish |
| notification.send | on demand | igen | web push/email |
| recipe.fetch | on demand | igen | safe page extraction |
| nutrition.resolve | on demand | igen | FDC mapping/calc |
| backup.create | 03:00 | igen | daily backup |
| cleanup.retention | naponta | igen | sessions/cache/log metadata |
| integration.health | 5 perc | igen | provider status |

# D. Források, API-kutatás és belső kiinduló dokumentumok

Az API- és platformdöntések 2026. július 23-i állapotot tükröznek. A megvalósítás megkezdésekor a forrásokat újra ellenőrizni kell, mert modellek, scope-ok, kvóták és támogatási feltételek változhatnak.

[S01] OpenAI GPT-Realtime model – audio/text realtime, WebRTC/WebSocket/SIP, function calling – https://developers.openai.com/api/docs/models/gpt-realtime

[S02] OpenAI Realtime API reference – https://platform.openai.com/docs/api-reference/realtime?lang=javascript

[S03] OpenAI GPT-4o Transcribe model – https://developers.openai.com/api/docs/models/gpt-4o-transcribe

[S04] OpenAI GPT-4o mini TTS model – https://developers.openai.com/api/docs/models/gpt-4o-mini-tts

[S05] OpenAI Function Calling és Structured Outputs – https://help.openai.com/en/articles/8555517

[S06] Google OAuth 2.0 Web Server Applications – https://developers.google.com/identity/protocols/oauth2/web-server

[S07] Google OAuth best practices és token storage – https://developers.google.com/identity/protocols/oauth2/resources/best-practices

[S08] Google Calendar API scopes – https://developers.google.com/workspace/calendar/api/auth

[S09] Google Calendar – create events – https://developers.google.com/workspace/calendar/api/guides/create-events

[S10] Google Calendar incremental synchronization – https://developers.google.com/workspace/calendar/api/guides/sync

[S11] Google Calendar push notifications – https://developers.google.com/workspace/calendar/api/guides/push

[S12] Gmail – create and send messages – https://developers.google.com/workspace/gmail/api/guides/sending

[S13] Gmail – create and send drafts – https://developers.google.com/workspace/gmail/api/guides/drafts

[S14] Gmail API scopes – https://developers.google.com/workspace/gmail/api/auth/scopes

[S15] Google Keep API overview – enterprise focus – https://developers.google.com/workspace/keep/api/guides

[S16] Google Keep – create notes – https://developers.google.com/workspace/keep/api/guides/create-notes

[S17] Google Keep notes resource and list items – https://developers.google.com/workspace/keep/api/reference/rest/v1/notes

[S18] MDN – Server-sent events – https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Server-sent_events

[S19] MDN – Push API – https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Push_API

[S20] WebKit – Web Push for iOS/iPadOS Home Screen apps – https://webkit.org/blog/13878/web-push-for-web-apps-on-ios-and-ipados/

[S21] MDN – Service Worker API és PWA manifest – https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Service_Worker_API

[S22] USDA FoodData Central API Guide – https://fdc.nal.usda.gov/api-guide

[S23] USDA FoodData Central – licensing/public domain – https://fdc.nal.usda.gov/

[S24] Brave Search API – Web Search – https://api-dashboard.search.brave.com/app/documentation/web-search/get-started

[S25] Google Custom Search JSON API – new customers closed, transition note – https://developers.google.com/custom-search/v1/overview

[S26] Schema.org Recipe structured data – https://schema.org/Recipe

[S27] YouTube Data API – search.list – https://developers.google.com/youtube/v3/docs/search/list

## D.1. Belső kiinduló dokumentumok

[I01] Béla Home v2 – Felhasználói és funkcionális dokumentáció.

[I02] DEV-SPEC.md – a jelenlegi v1 rendszer technikai auditja.

[I03] bela-home-spec.html – v1 felhasználói/termékdokumentum.

# Jóváhagyási összefoglaló

Fejlesztési utasítás A v1 új funkciófejlesztése leáll. A v2 M0 mérföldkővel indul, ugyanazon a WSL2 gépen. Minden további mérföldkő csak az előző elfogadási kapu után kezdődhet. A cél nem a gyors demó, hanem a napi családi használatban megbízható, később Raspberry Pi-re telepíthető rendszer.

| Döntési pont | Elfogadott irány |
| --- | --- |
| Alkalmazásforma | moduláris monolit, külön v2 repository |
| Elsődleges adat | SQLite szerveroldalon |
| Hang | OpenAI Stage A + Realtime, fallbackkel |
| AI | OpenAI elsődleges; Claude/DeepSeek nincs baseline-ban |
| Memória | teljes admin CRUD és megerősítés |
| Google | közvetlen Calendar/Gmail OAuth |
| Keep | adapter + capability fallback |
| Recept | Brave Search + jóváhagyott források + JSON-LD |
| Tápérték | USDA FDC, reprodukálható számítás |
| Kliensfrissítés | SSE + Web Push, nincs teljes auto-refresh |
| Jelenlegi futtatás | WSL2 |
| Cél hardver | Raspberry Pi 5 / Linux ARM64 |